ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Desarrollo web — Rediseño digital en 3 landing pages

PARTES

Proveedor: María Pía Franetovich

Contacto: Franetovmariapia@gmail.com

Cliente: Emiliano Gabriel Rossoti

Actividad: Arquitecto — Consultor en Proyectos Participativos

Contacto: emilianobim@gmail.com

FECHA DEL ACUERDO

Fecha: 30/07/2026

# 1. OBJETO

El Proveedor se compromete a diseñar y desarrollar tres (3) landing pages independientes para el Cliente, bajo el dominio emilianorossoti.com y subdominios asociados, conforme al alcance descripto en la Cláusula 2 de este acuerdo.

# 2. ALCANCE Y ETAPAS

El proyecto se divide en tres etapas independientes:

| Etapa 1 — Landing Profesional (la más compleja) Diseño personalizado, portfolio, formulario de consulta, integraciones (Behance, LinkedIn, redes) y experiencia 3D interactiva desarrollada con la librería de código abierto That Open Company (basada en Three.js), optimizada para desktop y mobile. Incluye hasta dos rondas de modificaciones. | $300.000 |
| --- | --- |
| Etapa 2 — Nuevas Formas de… Landing con propuesta, biblioteca libre, mapas, grupos de diálogo y encuentros. Diseño propio, sin desarrollo 3D. Se desarrolla antes que la Etapa 3. | $190.000 |
| Etapa 3 — Comunidad Barrios… Landing proyecto colaborativo. A definir. | $190.000 |

# 3. INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

- Modalidad de pago por etapa.

Cada etapa se factura y abona de forma independiente, únicamente al momento de iniciar y finalizar el desarrollo de la landing correspondiente

Esquema 50/50.

Dentro de cada etapa, el pago se divide en dos partes iguales: 50% al iniciar el desarrollo y 50% al finalizar, una vez aprobada la entrega por el Cliente.

- Medio de pago.

Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Proveedor indique.

- Orden de desarrollo.

La Etapa 3 (Comunidad Barrios Soberanos) se desarrolla despues que la Etapa 2 (Nuevas Formas de...).

# 4. PLAZOS Y REVISIONES

Los plazos de entrega de cada etapa se acuerdan por separado antes de iniciar su desarrollo. La Etapa 1 incluye hasta dos (2) rondas de modificaciones sobre lo entregado; cambios adicionales o fuera del alcance original se cotizan por separado.

# 5. PROPIEDAD Y ENTREGABLES

Una vez abonada en su totalidad cada etapa, el Cliente adquiere los derechos de uso sobre el diseño y desarrollo entregado en esa landing. El código fuente de librerías de terceros (incluyendo componentes de código abierto como Three.js y That Open Company) se rige por sus propias licencias, ajenas a este acuerdo.

# 6. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener confidencialidad sobre la información comercial, técnica y de contenido compartida durante el desarrollo del proyecto, salvo autorización expresa de la otra parte.

# 7. MODIFICACIONES AL ACUERDO

Cualquier cambio en el alcance, precios o plazos aquí establecidos deberá acordarse por escrito entre ambas partes (correo electrónico o mensaje escrito es válido a estos fines).

# 8. FIRMAS

| Proveedor — María Pía Franetovich [Firma] | Cliente — Emiliano Gabriel Rossoti [Firma] |
| --- | --- |

Nota: este documento es una plantilla de acuerdo comercial entre las partes.